Korteriühistu SÕPRUSE PST. 255 juhatuse koosolek

PROTOKOLL NR 29.09.2015

Aeg: 29.septembril 2015, algus kl 19:00 lõpp kl 20.30

Kohalolijad: Hans Sims ja juhatuse liikmed Virgu Kirss, Dmitri Sved, Enn Joasaare, Mare Tomingas, Allan Elerand ja Sirje Kaupmees.

Korteriühistu juhatus otsustas, et kuna koosolekule on kogunenud 6 juhatuse liiget, siis on koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Hans Sims ja protokollijaks Virgu Kirss.

- Võlglased

Kohal oli Priit Mandra korterist 83.

Korter 83 võlgnevus seisuga 01. september 2015 on 2681 EUR.

P. Mandra on teinud regulaarseid kokkulepitud makseid kuni augusti alguseni. Lepiti kokku, et 19/10 kohtutakse (Mandra, Sved ja Sims) uuesti ning vaadatakse uuesti üle, milline on seis – selleks ajaks peab olema laekumine vähemalt 100 EUR.

Korter 73 võlgnevus seisuga 01. september 2015 on 663 EUR.

- Külmavee trassi renoveerimine

Valmis. Läks maksma 8940 EUR (eelarves oli summa 9000 EUR).

Tallinna Veega sõlmiti uus leping (kuna Sõpruse 255 ei omanud enne Tallinna Veega lepingut, kogu arveldamine käis läbi Sõpruse 253 kaudu).

- Parkimisjooned

Tehtud, läks maksma 263 EUR (eelarves oli summa 360 EUR).

- Prügi konteiner

Alates juunist telliti 1 kord nädalas konteinerite tühjendus juurde (lisandus kulu 90 EUR kuus). Nüüd tühjendatakse iga nädal esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel.

Konteineri remont teha.

- Suur konteiner

19.-21. septembril oli suur konteiner. Kõik praht sai ära veetud (s.h. keldrist).

- Koristustarvete käru

Majahodjatele osteti uus koristustarvete käru (268 EUR koos tarvetega).

- Keldri uks või kaamera

Uue raudukse maksumuseks tuleks umbes 650-750 EUR. Võtmed saab jätta samaks.

Kaamera maksumuseks on umbes 160 EUR.

Lepiti kokku, et olemasolevat ust tugevdatakse ja hetkel kaamerat ei paigalda.

- Kütmine

Hetkel veel kütet sisse ei lülita. Jälgime jooksvalt ning otsustame jooksvalt.

Maja otste püstikutesse rohkem sooja juurde.

- Koridori valgustuse automatiseerimine

Võtta pakkumine:

- Liikumisandurite kasutamine;

- Lülitiga osalise koridori valgustuse sisselülitamiseks.

- Otsaseina soojustus

Võtta ehitusfirmadest ligikaudsed pakkumised otsaseinte soojustamisele juhatusele üldpildi saamiseks.

Kell 20.30 kuulutas H. Sims koosoleku lõppenuks.

Koosoleku juhataja: Hans Sims

Protokollija: Virgu Kirss

Juhatuse liikmed:

V.Kirss

S.Kaupmees

D. Sved

E. Joasaare

M.Tomingas

A.Elerand