# Korteriühistu SÕPRUSE PST. 255 juhatuse koosolek

# PROTOKOLL 25.09.2018

Aeg: 25. september 2018, algus kl 19:00 lõpp kl 20:00

Kohalolijad: juhatuse liikmed Dmitri Šved, Allan Elerand, Virgu Kirss, Enn Joasaare ja Sirje Kaupmees.

Korteriühistu juhatus otsustas, et kuna koosolekule on kogunenud 5 juhatuse liiget, siis on koosolek otsustusvõimeline.

Koosoleku juhatajaks valiti Hans Sims ja protokollijaks Sirje Kaupmees.

1. Prügikastid igale korrusele.

H.Sims soetas igale korrusele uued prügikastid, kokku hind 39€.

2. Kaamerate paigaldus

Igale pika koridoriga korrusele on pandud kaamerad. Praegu käib seadistus, teeb V. Kirss.

3. Parkimise ja suitsuvaba ala markeerimine

Tehtud.

4. Grafiti eemaldus

Tehtud, aga osaliselt on juba üle soditud. Teatatud korrakaitseüksusele, et ei trahvitaks. Üle värvib kauplus.

5. Elekriauditi puuduste likvideerimine

Kilpide juures organiseeritakse valgustust. Tööd tehakse IV kvartalis.

6. Trepikoja remont

Värvitakse kõik seinad ja laed (va pikad koridorid). Töid tehakse praegu.

Tööde maksumus mahtus eelarve piiresse.

5. Küte

Küte on osaliselt sisse lülitatud, sest ilm on väga niiske.

6. Personaliküsimus

T.Paunel on vormistatud koristajaks. H.Sims tegi ettepaneku tõsta koristaja palka 330 eurolt 406 euroni. T.Paunel teeb väga kohusetundlikku tööd ja Palgafondis on selleks võimalus olemas. Juhatus oli ühehäälselt nõus tõstma koristaja palka.

7. Võlglased

Seisuga 01. september 2018 on võlgnevused:

Korter 16 summas 92,98 €

korter 69 summas 180,67 €

Korter 73 on võlgnevus 362,84 €

Korter 83 on võlgnevus 2242 € Maksab regulaarselt igakuiseid arveid ja võlgnevust.

7. Prügikonteinerist

Anonüümne kaebus,et võõrad panevad prügi meie prügikonteinerisse – asi läheb taas arutusele järgmisel üldkoosolekul. NB! Asja on juba varasemalt üldkoosolekul arutatud.

8. Koduleht

Pakett uuendatud. Probleem selles, et praegu kasutatav sisuhalduse tarkvara Saurus ei vasta praegusele turvalisuse nõuetele. Teenuse pakkuja pakub uut tarkvara, kuid vanalt kodulehelt kogu materjali üleviimiseks head varianti pole. Vaja teha ohtralt käsitsi üleviimist.

9. Liftist

E. Joasaare juhtis tähelepanu, et lifti uksed sulgusid müraga. H. Sats teatas, et probleemiga on juba tegeletud, reguleerimine ja õlitamine tehtud.

10. Niiskus seinas

A. Elerand teatas, et tema korteris on seinas niiskus, ilmselt on maja seinas kusagil pragu. H. Sats läheb kohale ja kontrollib, vajadusel kutsutakse spetsialist hindama.

# Koosoleku juhataja:  Hans Sims

# Protokollija: Sirje Kaupmees

# Juhatuse liikmed:

Dmitri Šved

Allan Elerand

Enn Joasaare

Virgu Kirss